# SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU

| Lp | Numer i nazwa zadania | Jednostka realizująca | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe. | Zarząd Dróg i Transportu | Projekt organizacji ruchu dla wyznaczenia kontrapasa rowerowego na al. 1 Maja uzyskał negatywną opinię Policji oraz zatwierdzenie z uwagami organu zarządzającego ruchem na drogach. Obecnie do projektu są wprowadzane poprawki uwzględniające uwagi zarządzającego ruchem oraz wynikające z opinii Policji. Powyższe jest niezbędne do właściwego wykonania oznakowania. Poprawiony projekt zostanie skierowany do realizacji po jego akceptacji przez właściwe jednostki. Przewidywany termin realizacji - lipiec br. |
| 2 | P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26. | Zarząd Inwestycji Miejskich | Trwa koordynacja prac Wykonawcy ŁSI z Wykonawcą ZIM w zakresie budowy sieci w ulicy. Planowane zakończenie prac związanych z infrastrukturą – koniec września 2018 r. Planowane zakończenie całości prac – listopad 2018 r. |